ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu ..........................................r. w wyniku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, zakończonego wyborem przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym rozstrzygniętym w dniu ……… 2007r.

pomiędzy :

Gminą Widawa reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Widawa 	- mgr inż. Jerzego Blaźlaka

zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a:

.............................................................................................................

reprezentowaną przez

………………………………………………........................................................................

………………………………………………........................................................................

zwaną w dalszej  treści umowy „Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na : „Budowie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Widawie”, zwane dalej „przedmiotem umowy” lub „robotami”, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu nieograniczonym oraz SIWZ, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę (osobiście /             z udziałem podwykonawców) w zakresie robót: ….......................................................

……………………………………………………………………………………………..

- Strony umowy ustalają, iż umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą będzie odpowiadała ściśle warunkom wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w zakresie terminów, obowiązków w wykonaniu części przedmiotu umowy, odstąpienia od umowy. Wynagrodzenie należne podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonej przez Wykonawcę części przedmiotu  zamówienia nie może przewyższać wynagrodzenia za tą część należnego Wykonawcy od Zamawiającego. Strony umowy ustalają, iż Wykonawca przedstawi Zamawiającemu zawartą z podwykonawcą umowę lub jej projekt w terminie do 3 dni  od zawarcia niniejszej umowy.

§2

- Strony umowy ustalają, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez Wykonawcę zgodnie z uzgodnionym zakresem robót, złożoną ofertą, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi                                i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa, przepisami prawa               (w tym przepisami techniczno – budowlanymi). Z zastosowaniem własnych materiałów                           i urządzeń.

- Integralnie z umową, wiążące dla stron umowy są postanowienia zawarte w niżej wymienionych dokumentach:

1) SIWZ,

2) dokumentacji projektowej,

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

4) złożonej ofercie przetargowej.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał oględzin nieruchomości, na której będzie wykonywany przedmiot zamówienia i stwierdza, że położenie nieruchomości, dojazd do nieruchomości, panujące na niej warunki, umożliwiają rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszej umowie.

§ 3

Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- termin przekazania protokolarnego terenu budowy – ...................................2007r.

- termin rozpoczęcia robót – ......................................2007r.

- termin zakończenia robót i zgłoszenia ich na piśmie do końcowego odbioru Zamawiającemu Strony ustalają na dzień .................................. 2007r.

- Zamawiający dokona końcowego odbioru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Nieobecność Wykonawcy nie stanowi przeszkody do dokonania czynności odbiorowych,           a ustalenia Zamawiającego dokonane podczas tych czynności będą wiążące dla Wykonawcy.

§ 4

- Wysokość wynagrodzenia za wykonany przedmiot zamówienia określony w §1 strony umowy ustalają następująco:

- Wynagrodzenie wynosi:..................... netto (słownie złotych: .....................................) + podatek VAT 22 % tj. ..................................... (słownie złotych: ..............................) co daje łączną wartość (brutto) ............................. (słownie złotych: .........................).

- Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy po dokonaniu odbioru końcowego.

- Zamawiający ureguluje należności w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury VAT przez Wykonawcę, wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalają, że brak przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia należnego podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zakres robót i technologie ich wykonania określoną w dokumentacji projektowej oraz ofercie wraz z kosztorysami ofertowymi, tzn., że wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot niniejszej umowy w pełnej wysokości będzie należne pod warunkiem wykonania w zupełności przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zleconego zakresu robót oraz do rozliczenia prac fizycznie wykonanych. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie książki obmiarów i kosztorysów powykonawczych wg ryczałtowych cen jednostkowych         z kosztorysów ofertowych.

- Ewentualne roboty dodatkowe mogą być wykonane tylko na podstawie odrębnego pisemnego zlecenia Zamawiającego i rozliczane przy czynnikach cenotwórczych, jak                  w złożonej ofercie.

- Niezbędnym warunkiem wykonania robót dodatkowych jest sporządzenie protokołu konieczności i zatwierdzenie go do realizacji przez Zamawiającego.

- Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać 20 % wartości robót podstawowych.

10. Na ewentualne roboty dodatkowe zostanie spisana odrębna umowa.

§ 5

1. Zamawiający:

- ustanawia inspektora nadzoru w osobie: .........................................................................

- inspektor nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach umocowań nadanych mu umową o pełnienie czynności inspektora nadzoru. Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Zamawiającego, którego inspektor reprezentuje interesy prawne w wykonaniu niniejszej umowy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru, będą potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy;

2. Wykonawca:

- ustanawia kierownika budowy w osobie: ............................................ ...........................................................................................................................................

Obowiązki kierownika wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego i uzupełniają nie wymienione w umowie obowiązki Wykonawcy, którego kierownik reprezentuje interesy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy,

- ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, może nastąpić jedynie przy akceptacji Zamawiającego i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania na placu budowy z Zamawiającym                  w sposób zapewniający uzyskanie pożądanego efektu w postaci wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością dokumentację projektowo-kosztorysową pod względem zgodności projektu z przedmiarami robót. Wykonawca oświadcza, że nie będzie wnosił z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego oraz oświadcza, że wycenił wszystkie roboty objęte projektem

§ 7

- Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należy:

1)przekazanie terenu budowy w terminie oznaczonym w § 3 pkt 1 umowy, wraz                             z przekazaniem w tym terminie dziennika budowy,

2)zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3)odbiór robót zgodnie z postanowieniami umowy.

- Z przekazania terenu budowy Strony umowy sporządzą protokół, w którym uwzględnią stan techniczny terenu.

§ 8

- Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie należą                           w szczególności:

- poniesienie kosztów przyłączenia i poboru wody oraz zużycia na cele budowy energii elektrycznej,

- ustanowienie kierownika budowy, które nie są objęte uprawnieniami kierownika budowy,

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,

- urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

- wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających                                  z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót,

- zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn                     i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,

- utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

- składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci poza terenem budowy i terenem przyległym,

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

- po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego oraz przekazanie terenu budowy protokolarnie Zamawiającemu,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- wykonywanie robót w godzinach wskazanych przez Zamawiającego,

- wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

- wykonywanie przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu wyrobów wytworzonych                 w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnianie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, wyłącznie jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego;

- przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość                        i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności                  i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy                                        z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;

- zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej przedmiotu umowy;

- oddanie gotowego przedmiotu zamówienia w sposób i terminie ustalonym w niniejszej umowie.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego w niniejszej umowie.

§ 9

Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy do chwili protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem prac budowlanych, do ubezpieczenia budowy, mienia znajdującego się na placu budowy i robót z tytułu wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonaniem robót budowlanych, albowiem ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody, w okresie od przekazania mu placu budowy aż do chwili przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

- Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy ubezpieczeniowe.

- Wykonawca zapewnia ogólny dozór terenu budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i wokół budowy z uwzględnieniem postanowień § 6 niniejszej umowy i przekazać go Zamawiającemu najpóźniej w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

§ 11

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania.

- Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie .................... zł (słownie złotych .................................................). Zabezpieczenie wniesiono w następujących formach ……………………………………………………………………………………..

- Zabezpieczenie to służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz zbędzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z art. 151 ustawy o zamówieniach publicznych:

- 80 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy,

2) 20 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady 	lub gwarancji jakości.

§ 12

- Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 24  miesięcy od daty odbioru końcowego. Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W razie ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień             z tytułu rękojmi a dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót,  które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.

- W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad zamawiający może je usunąć samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie na koszt Wykonawcy. Zapłata należnego z tego tytułu kosztu usunięcia wad przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni, od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego.

§ 13

- Niezależnie od obowiązków Wykonawcy wymienionych w § poprzedzających niniejszej umowy na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:

  - informowania inspektora nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych                w terminie do 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

  - zgłaszanie inspektorowi nadzoru – pisemnie i telefonicznie oraz wpisem do dziennika budowy konieczności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor nadzoru winien dokonać odbioru tych robót w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od daty powiadomienia go o tej konieczności. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru w terminie j. w. i zakryciu robót podlegających odbiorowi, Wykonawca zobowiązuje się do odkrycia robót na własny koszt,                        a następnie przywrócenia robót do stanu przed odkryciem również na swój koszt.

  - przygotowania i udostępnienia Zamawiającemu na dzień odbioru wszystkich wymaganych prawem oraz przez Zamawiającego dokumentów tj. świadectw, wyników prób, zaświadczeń właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy itp.

4) dokonanie inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej obiektów   będących przedmiotem niniejszej umowy.

§ 14

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznacza datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Zgłoszenie zakończenia robót do odbioru końcowego musi być poprzedzone przeprowadzeniem z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i badań oraz wpisami inspektora nadzoru do dziennika budowy                        o zakończeniu robót, potwierdzających w ten sposób gotowość obiektu do odbioru końcowego.

- Czynności odbioru zostaną zakończone nie później niż w 7 dni roboczych od ich rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego.

- Za datę faktycznego wykonania przedmiotu odbioru końcowego uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, jeżeli odbiór został dokonany w ustalonym terminie to wtedy Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy od zgłoszenia zakończenia robót.

- Zamawiający ma prawo:

  - odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy nie jest gotowy,

  - odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynności odbiorowych wad nadających się do usunięcia – wtedy wyznacza nowy termin odbioru końcowego, ustala zakres, sposób i termin do usunięcia wad, a tym samym Wykonawca pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia Zamawiający:

  - w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie               z przeznaczeniem obniży wynagrodzenie stosownie do obniżonej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu odbioru z zachowaniem rękojmi za ten element,

  - w przypadku, gdy wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                  z przeznaczeniem zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub gdy Wykonawca nie daje gwarancji poprawnego wykonania – odstąpi od umowy i zleci wykonanie przedmiotu odbioru innemu Wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

- Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za wady ujawnione w okresie odbioru końcowego i w okresie rękojmi.

§ 15

- Strony postanawiają, że obowiązującą ich formą odszkodowania stanowić będą kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

    - za zwłokę w usuwaniu usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym i w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

  - Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

    - za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego Wykonawcy za każdy dzień zwłoki,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego                        w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego.

§ 16

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych                w Kodeksie Cywilnym oraz w szczególności także:

  - gdy Wykonawca mimo wezwania go do zmiany wadliwego sposobu wykonania przedmiotu umowy w dalszym ciągu realizuje go wadliwie,

  - gdy Wykonawca opóźnia się przez okres 14 dni z rozpoczęciem robót lub realizacją robót, co uniemożliwia ukończenie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie,

  - stosowania materiałów nie posiadających odpowiednich atestów i nie dopuszczonych do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

  - zostanie zgłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz komorniczy zajęcia majątku Wykonawcy,

  - w wypadku, gdy nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                   i winno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

    - Wykonawca sporządzi inwentaryzację robót w terminie ustalonym z Zamawiającym                 i przy jego udziale,

    - Wykonawca usunie z terenu budowy w terminie do 14 dni wzniesione przez niego obiekty tymczasowe,

    - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych,

    - Zamawiający dokona zapłaty za wykonanie roboty.

§ 17

- Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i są dopuszczone tylko w granicach unormowania art. 144 Prawa zamówień publicznych.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo budowlane i ustawy o zamówieniach publicznych. W przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego uregulowania sporu, a po bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadzą się pod orzecznictwo Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

# ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA